# 某水电站拦河坝工程施工组织设计3

# 第七章  施工现场标准化管理

为了切实贯彻“安全第一、预防为主”的方针，提高水利水电建筑施工现场安全生产工作的管理水平，组织文明施工和实现安全工作的标准化、规范化、制度化，根据国家的有关规定，在施工过程中，自始至终坚持标准化管理。

1、水利水电建筑业企业都必须建立、健全各级各部门安全生产责任制，责任落实到人，并有责任制考核记录。

2、企业进场全体员工必须进行安全教育；招用的新工人必须先进行公司、项目部和班组的三级安全教育，后上岗，并及时做好记录和签名，建立安全教育卡。

3、工人须熟悉本工种的安全技术操作规程，掌握本工程操作技能。

4、建立电工作业、锅炉司炉、起重机械作业、爆破作业、潜水作业、金属焊接（气割）作业、机动车辆驾驶、建筑登高架设以及接触易燃易爆、有害气体、射线、剧毒作业等特殊作业人员花名册，特种作业人员必须经培训考试合格后，持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。

5、企业要建立健全安全检查制度，安全检查应定期和不定期进行，检查要抓住重点部位、危险岗位，应有书面记录并履行签字手续。对查出的重大事故隐患，要发整改通知单，做到定人、定时间、定措施，进行整改，并履行复查手续。

6、班组须进行班前上岗安全交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”制、班后下岗检查和每周一次的“一讲评”安全活动，并有考核措施和记录。

7、进入施工现场人员必须遵章守纪，按规定穿戴好防护用品和必要的安全防护用具。

8、企业发生重伤、死亡事故和火灾事故及其设备损坏等重大事故，必须在二十四小时之内上报建设主管部门和有关部门，并保护好事故现场。事故调查按有关文件规定，依照“四不放过”（事故原因未查清不放过、事故隐患未得到整改不放过、有关事故处理意见未提出不放过、有关领导责任者未处理不放过）的原则，进行认真调查、分析和处理，并按照结案。

9、施工现场“一图五牌”（施工现场平面图、工程概况牌、安全生产活动记录牌、安全生产六大纪律牌、十项安全技术措施牌、现场防火责任牌）齐全，宣传警告牌悬挂数量与工程相适应，各作业岗位均有安全操作规程牌。

10、基础工程及土石方施工必须严格执行能源部、水利部颁标准《水利水电建筑安装安全技术工作规程（SD267-88）》。

11、石方爆破作业，以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作均应按国家现行的《爆破安全规程》（GB6722-86）和《水利水电建筑安装安全技术工作规程》（SD267-88）。

12、爆破器材应严格管理，必须实施实报实销，剩余的爆破材料必须当日退库，严禁私自收藏，乱丢乱放，更不能用爆炸物品炸鱼。爆破危险区应有明显标志，警戒区四周必须派设警戒人员，预告、起爆、解除警报等信号应有明确规定。

13、高层（30m以上）脚手架及特殊脚手架搭设、拆除应有专门的施工组织设计和安全技术措施，并经企业技术负责人审批签字，使用前验收应有设计人员参加，合格后方可使用。其中整体提升式等脚手架的施工方案须经当地建设行政主管部门或安全管理机构审查。

14、经常检查皮带机排架和桁架各节点，要保持完整无缺，无螺栓松动，底脚坚实，纵横连杆间距合理，剪刀撑连接牢固，上下排架要有牢固的爬梯，排架两侧有围护。

15、皮带机排架和桁架上的堆积物必须设专人及时清理，有人行过道的地方其下方有牢固的隔离措施。地弄必须设专人经常清理，保持清洁无积水。皮带机运行人员必须经培训合格后方可上岗操作，并严格遵守有关规定。

16、建筑施工现场临时用电必须严格执行JGJ46-88《建筑施工现场临时用电安全技术规范》。

17、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，必须采用TN-S接零保护系统。工地的施工用电设备和配电箱金属外壳都必须连接专用的保护零线，工作零线和保护零线不可混用。

18、照明灯具、电箱等金属外壳应做接零保护。单相回路内的照明开关箱必须装漏电保护。

19、手持照明灯、危险场所应用36V安全电压，特别场所（潮湿、容器、筒体等）用12V安全电压。

20、开关箱要一机一闸一保护，箱内无杂物。开关箱配电箱内严禁动力、照明混用。

- 文明施工与环境保护

# 第八章  文明施工与环境保护

文明施工、环境保护是各个单位所企盼的，为使施工期间周围环境整洁、安宁，尽量减少由于施工对环境的影响，树立良好的企业形象，特制定如下保证措施。

## 8.1  组织管理

1、施工期间严格遵守国家有关环境保护的法律和法规，采取合理的措施进行环境保护。

2、组织项目经理部学习国家有关环境保护的法规和合同中规定的环保要求，在制定施工措施和组织管理中具体落实到位。

3、严格文明施工，对施工人员进行环保文明施工教育，从思想上认识环保文明施工的重要性。

4、在施工区和生活区的重点区域配备专兼职卫生员及卫生管理员，检查、清扫生产垃圾和生活垃圾，并监督施工程序是否符合环保要求，发现问题及时向上级报告。

## 8.2  文明施工

1、根据施工现场及生活区的实际情况应设必要的围栏，非施工人员不得擅自进入。生活区或工地进出口附近设经济民警值班室，施工区域内各种安全警示标志应齐全、清洁、醒目，生活区域与施工区域严格分隔，危险区域要有醒目的安全警示标志。

2、施工现场的主要出入口处必须设置一图五牌：施工现场平面布置图、工程概况牌（标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的名称及工程项目负责人、技术和质量安全负责人的姓名）、安全生产“六大纪律”、“十个不准”和十项安全技术措施牌、防火责任牌、“安全用电十大禁令”。要求规格适当，字迹端正，位置明显，张挂牢固。

3、施工现场要保持场容场貌整洁，道路畅通、平坦、整洁，场内排水良好。现场有定期考核检查制度，做到工完料尽、场地清，弃料等建筑垃圾集中堆放。

4、建筑材料及周转材料严格按预定的位置分类堆放、堆放整齐，堆料场不作他用，有材料收发管理制度。

5、施工人员统一着装，进入施工现场的所有人员必须戴安全帽（按领导、管理、工人区分颜色），严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等上岗。

6、施工时应遵守国家有关环保法规，采取有效措施控制现场的各种粉尘、废物、固定废弃物、噪声、振动对环境的污染和危害。施工车辆（机具）定期进行清扫冲洗。

7、根据施工现场规模大小、施工人员多少等实际情况，设置职工生活、文化娱乐设施，包括舞厅、放映厅、食堂、宿舍、浴室、厕所、茶水棚（亭、桶）与医疗室，并符合安全卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。提倡在工地建立职工之家。

8、食堂位置适当（要求距厕所、垃圾场30m以外）、环境清洁，外墙面抹灰刷白，灶台处立墙与平台面贴白釉瓷砖，抹水泥地面，安装纱门纱窗。食品贮藏柜（箱）和菜饭应生、熟分开，厨房应定期灭蚊蝇、蟑螂。炊事人员上岗必须穿工作服（帽），保持个人卫生。炊事和生活管理人员应每年进行一次健康检查，持卫生部门颁发的健康证和岗位培训等级合格证上岗。

9、生活区设置固定垃圾箱，并设专人每天清理，生活区的卫生由清扫人员每天打扫。

10、生活区及施工现场厕所必须男女界别，厕所结构要稳定、牢固、防雨、防风。坑池要用砖砌或砼作壁，蹲位口要用盖封闭，不得污染环境。厕所卫生应设专人负责，保持清洁，随时清扫，定期进行冲刷消毒，防止蚊蝇孳生。生活区周围及工地无随地便溺现象。

11、宿舍房间净高不得低于2.5m，进深不得小于3.5m。床铺距天不低于1m，床长不得小于2m，每人铺位宽不得小于0.8m，床边、立柱、爬梯要刨光。室内通风良好。采光系数不得小于0.1，照明不得小于100W，电源线、灯头、开关均符合标准。室内应保持清洁，墙壁天棚应刷白，卧具、用具应摆放整齐。禁止职工睡通铺，同时不得男女混杂居住及居住与施工无关人员。室外设晾衣绳架，衣服晾晒整齐，每个职工宿舍和办公室等要落实各项除“四害”措施，控制“四害”孽生。

12、生活区及施工现场要有防火管理制度和措施，防火责任制健全，有专人负责，重点部位配备必需的消防器材及消防水龙头。

14、焊割工持证上岗，明火作业经质安部门同意，有专人负责。

15、木工间应有禁烟牌，易燃物及时清理，易燃物与明火的安全距离符合规定。民工宿舍严禁私拉乱接电线，严禁使用电炉等明火设备。

16、施工单位要主动与工地周围的有关乡村单位搞好合作，从“爱民、便民、利民”出发，积极开展共建文明活动，发挥文明窗口的作用，树立水利水电建筑业良好形象。

## 8.3  环境保护

1、洞内施工废水统一排放到洞口的沉淀池中，去除油污及有害杂质后再排放到小溪中。

2、按指定地点弃碴，保证碴体堆放平整，做好碴体护坡和碴体周围的永久排水沟。

3、施工区位于农田内，要设法保护施工区的农田环境：1）砼拌和站侧向架设毛竹片挡风墙，降低粉尘污染周围农田；2）生产和生活废水统一排放到沉淀池内进行无害化处理，严禁废水沟渠与农田灌溉渠道接通。

4、生产和生活垃圾统一运埋。

5、爱护当地草木，不人为破坏山地和耕地，保护植皮，不任意砍伐树林，违者从严处理。

6、在施工流域内，树立醒目标语牌，加强环保文明施工宣传力度。

7、搞好与兄弟单位的协作关系和当地群众团结，以礼待人，严明纪律，绝不侵犯群众利益。

8、污水处理系统

- 在所有可能危及周围环境卫生的施工区周围设置明梁，暗管等设施，严禁污水漫流。

- 在各区域排污系统的末端，根据污水性质设置不同处理系统，一般设置沉淀池、油水分离池、过滤、澄清并达到有关规定后再排放天然溪沟中。

9、粉尘防护系统

- 砼拌和站等粉尘污染较重的部位，采取合理选配运输的拌和设备，从根本上控制粉尘污染。

- 水泥从罐中至拌和楼的水平运输及提升过程中，沿途采用封闭结构遮挡控制水泥粉尘随风飘散。

- 每班开工前，先用喷水雾的方法，清洁拌和站附近的空气。

10、固体垃圾处理系统

在生活区和施工区内，设置若干固体垃圾处理站，收集、堆放生活和生产垃圾，分类统一焚烧或运到指定地点填埋处理。

# 第九章  施工组织

## 9.1  组织机构

针对砼拱坝工程施工的特点，为确保泰顺县洪溪二级水电站拦河坝工程优质高效地完成，我公司拟定由参加过此类工程和类似工程的施工人员参加本工程的施工，成立“泰顺县洪溪二级水电站拦河坝工程项目经理部”，精心组织施工人员和机械设备。我公司承诺：一旦中标，立即组织施工队伍进场，并根据进度安排机械设备陆续到位，尽快完成各项临时设施，抓紧时机，合理高效地进行工程施工，保证本工程如期完成。

1、以项目经理为总指挥，负责与业主、设计、监理及地方政府的协调，是工程施工的总调度，对该工程的质量、工期、安全、文明施工负总责，并对施工成本进行有效的控制，按“项目法施工”的要求进行管理。项目经理将充分发挥和利用他的“职、权、利”，组织实施“保证体系”是所有的承诺，通过他的得力指挥和项目部各部门及全体员工的精心作业、科学管理、规范化施工、文明施工等将按时交给业主一个外表美观、质量优良、专家肯定、百姓放心的优良工程。

2、项目副经理、技术负责人服从项目经理的指挥，努力做好本职工作，向项目经理献计献策，解决施工中出现的各种问题及技术难点，认真落实各项责任制度。技术负责人必须严格按业主在文件中要求的技术规范和其他有关的标准、规范、规程制订和实施施工计划和施工工艺，把好质量、技术、安全和文明施工的关口。

3、项目部各部门，在项目副经理和技术负责人的直接领导下，开展工作，以施工作业计划为目标，以法规、规程、条例、责任制为标准，互相协作，互相监督，承上启下，细化项目经理下达的施工指标，充分调动员工的积极性和刨造性，为基层施工班组排忧解难，并严格把好各自的质量关，把质量放在第一位，凡与质量发生矛盾的，一切服从质量要求，以各环节各工序的质量优良来确保实现最终质量优良。

4、各个施工班组和全体施工人员，是完成项目经理部各项指标的直接责任人和执行者，是工程施工的一线战斗员，他们的素质直接影响到工程的质量、进度、安全和文明施工，项目经理将按工程各阶段施工劳动力的需要量，把技术过硬、作风优良的员工调到本工程现场，组成一个能打硬仗的施工队伍。施工人员在努力完成本职工作的同时，必须积极响应项目经理部发出的对工程质量、进度、安全、文明施工有利的各项活动。

5、组织机构框图如下页表：

组织机构框图

公司分管领导

项目经理

监理工程师

业主代表

项目副经理

技术负责人

综合办公室

施工技术部

质量安全部

财务物资部

安全保卫部

办公人员

后勤人员

技术人员

施工人员

测量人员

统计人员

质检人员

试验人员

专检人员

财务人员

材料人员

安全人员

保卫人员

文明施工员

机修组

测量组

试验组

土方施工组

砼施工组

石方施工组

基础处理组

钢筋木工施工组

## 9.2   投入的主要人员及劳动力计划

主要人员表

| 职务 |  | 姓名 | 原任职务 | 现有职称 (或技术等级) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部人员 | 法人代表 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 人 员 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目总工 |  |  |  |  |
|  | 技术室主任 |  |  |  |  |
|  | 质量室主任 |  |  |  |  |
|  | 施工队长 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

二○○一年七月八日

投入本工程技术人员力量

| 专 业 | 人 数 | 其 中（人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |
| 水工 | 7 |  | 2 | 1 | 2 |
| 施工 | 3 |  |  | 2 | 1 |
| 测量 | 5 |  |  | 2 | 3 |
| 机械 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 电气 | 2 |  |  | 1 | 1 |

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

二○○一年七月八日

劳动力投入计划表

| 名称 | 人数 | 名称 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术工种 | 94 | 试验工 | 3 |
| 风钻工 | 12 | 测量工 | 4 |
| 撬挖工 | 3 | 二、管理人员 | 19 |
| 炮工 | 6 | 项目经理 | 1 |
| 运转工 | 8 | 项目总工 | 1 |
| 管子工 | 3 | 技术人员 | 7 |
| 灌浆工 | 6 | 质检人员 | 3 |
| 砼工 | 10 | 财务人员 | 2 |
| 钢筋工 | 3 | 施工人员 | 3 |
| 模板工 | 12 | 安全人员 | 2 |
| 重机工 | 8 | 三、后勤人员 | 10 |
| 修理工 | 3 | 仓库保管 | 3 |
| 电工 | 3 | 食堂人员 | 4 |
| 焊工 | 3 | 保卫人员 | 3 |
| 钻修工 | 3 | 四、普工 | 80 |
| 起重工 | 4 |  |  |
| 合计 | 203 |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

二○○一年七月八日

## 9.3   投入的主要施工设备计划

主要施工设备表

| 编号 | 名称型号规格 | 数量 | 制造 年份 生产国 | 未用过或 已用过 | 自有 或 租赁 | 估价（到岸价或出厂价或现在价值）（万元） | 额定 功率(kw) | 生产能力(m3/h) | 运到工 地日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2750砼搅拌站 | 1 | 中国 98年 | 已用过 | 自有 | 63 |  | 35 | 2001．10 |
| 2 | 空压机SJL-10/7 | 4 | 无锡 97年 | 已用过 | 自有 | 24 | 65 |  | 2001．9 |
| 3 | 空压机6m3柴动 | 1 | 无锡 98年 | 已用过 | 自有 | 4 |  |  | 2001.8 |
| 4 | 水泵IS100-65-315 | 2 | 浙江 98年 | 已用过 | 自有 | 0．8 | 40 |  | 2001．8 |
| 5 | 灌浆钻机 | 2 |  | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.10 |
| 6 | 手风钻Y24 | 16 | 宣化 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.8 |
| 7 | 100型地质钻机 | 1 | 99 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.12 |
| 8 | 挖掘机1m3 | 2 | 日本 97年 | 已用过 | 自有 | 140 |  |  | 2001．8 |
| 9 | 装载机ZL-50 | 1 | 杭武 96年 | 已用过 | 自有 | 31 |  |  | 2001．8 |
| 10 | 推土机120A | 1 | 上海 98年 | 已用过 | 自有 | 28 |  |  | 2001．8 |
| 11 | 自卸汽车5-8T | 10 | 东风 99年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001．8 |
| 12 | 固定缆机10T | 1 | 97年 | 已用过 | 自有 | 28 | 100 |  | 2001.10 |
| 13 | 固定缆机4T | 1 | 96年 | 已用过 | 自有 | 20 | 80 |  | 2001.10 |
| 14 | 卷扬机JK-1T | 2 | 义乌 98年 | 已用过 | 自有 | 0．1 |  |  | 2001.10 |

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

二○○一年七月八日

主要施工设备表

| 编号 | 名称型号规格 | 数量 | 制造 年份 生产国 | 未用过或 已用过 | 自有 或 租赁 | 估价（到岸价或出厂价或现在价值）（万元） | 额定 功率(kw) | 生产能力(m3/h) | 运到 工地 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 灌浆机SGB-1 | 2 | 杭钻99年 | 已用过 | 自有 | 1.5 | 11 |  | 2001.11 |
| 16 | 载重汽车8T | 2 | 东风98年 | 已用过 | 自有 | 24 |  |  | 2001.8 |
| 17 | 0.4m3拌和机 | 2 | 杭州99年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.8 |
| 18 | PE250×400颚式破碎机 | 2 | 浙江99年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.9 |
| 19 | 棒磨机 | 1 | 浙江99年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.9 |
| 20 | CMJ-17钻车 | 2 | 宣化 99年 | 已用过 | 自有 |  | 45 |  | 2001.8 |
| 21 | YZF200L1-2通风机 | 2 | 98年 | 已用过 | 自有 |  | 30 |  | 2001.8 |
| 22 | ZLC-40A侧装机 | 2 | 99年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.8 |
| 23 | JJS-2B浆液搅拌机 | 2 | 浙江99年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.11 |
| 24 | SGB6-10柱塞泵 | 2 | 97年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.11 |
| 25 | 8T汽车吊 | 1 | 浙江98年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.8 |
| 26 | 650×30m皮带机 | 2 | 自制 99年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.9 |
| 27 | 钢筋设备 | 1套 |  | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.8 |
| 28 | 木工加工设备 | 1套 |  | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.8 |
| 29 | 测量设备 | 1套 |  | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.8 |
| 30 | 试验设备 | 1套 |  | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.9 |
| 31 | 柴油发电机90KW | 1 | 浙江99年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.8 |
| 32 | 3.5t农用车 | 4 | 浙江 99年 | 已用过 | 自有 |  |  |  | 2001.8 |

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

二○○一年七月八日

# 第十章  附图（略）

# 施工总进度计划表（一）（略）

# 施工总进度计划表（二）（略）

# 施工计划网络图（略）

# 洪二投标—01：施工总平面布置图（略）

# 洪二投标—02：砼拌和系统布置图（略）

# 洪二投标—03：人工砂石料加工工艺图（略）

# 洪二投标—04：溢流面倒坡立模图（略）

# 洪二投标—05：砼灌区分区图（略）