基层清理干净

学习操作规程和质量标准

学习图纸和技术资料

分部分项工程书面交底

操作人员参加

准备工作

技术交底

施   工

质量评定

隐蔽验收记录

执行验评标准

施 工 记 录

材料合格证

事故处理记录

自 检 记 录

质量评定记录

不合格的处理（返工）

清理现场文明施工

资料管理

材料准备，出具合格证

基层隐蔽验收签证

注意表面平整

整体式找坡层不应脱皮起砂

现场施工的找平层砂

浆应注意浇水养护砂

图1.22 屋面工程质量控制程序