支架法浇注混凝土连续箱梁施工工艺流程图

基础处理

铺设枕木或方木

安装碗扣脚手架

安装底模

绑扎底板、腹板钢筋骨架及安装内模

绑扎顶板钢筋和支立侧模

分段浇筑箱梁砼，预留墩顶工作缝

养护强度达到70%设计强度

支架设计

模板、钢筋、预埋件及支架稳定检查验收

模板设计

安装支座

取试件

压试件

灌筑工作缝砼

砼强度达100%设计值

拆除支架及模板