- 先张法预应力空心板施工工艺框图

预应力钢筋下料、调直

修整台座内的底板

模板制作

拉预应力钢筋至0.2δK

1.05δK再退至0.9δK

安装侧模、端模

普通钢筋加工

绑扎底板钢筋

浇筑底板混凝土

安置芯模

绑扎其它部位钢筋

拉预应力钢筋至δK

继续浇筑混凝土

制混凝土试件

混凝土养护

拆除芯模

测定混凝土试件强度

放松切断预应力钢筋

拆除侧、端模

起吊、移梁、存放

封  头