中央空调系统工程部分设备

安装合同

合同编号：

签约地点：

需方：

地址：

电话：

传真：

法定代表人：

签约代表：

供方：

地址：

电话：

传真：

法定代表人：

签约代表 ：

本合同共６页，是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

- 产品名称：

该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

新、排风机采用应达风机。

付款方式：

  - 合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款       元,供方组织设备、调试的准备。

  - 需方指定日期2002年   月   日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

  - 工程进展       时,需方再向供方提供工程安装费            元。

  - 工程结束（供需双方共同验收合格）。需方再向供方支付       元,以及部分加工设备（ 咬口机、台钻、无齿锯等）。

  - 2003年   月   日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

  - 工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于５人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

  - 人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

- 技术说明：

  - 中央空调工程方案设计说明及依据（见附表）

  - 系统说明（见附表）

  - 主要设备技术参数（见附表）

  - 运行费用分析（见附表）

- 工程内容：

说明：本工程为后续接手工程。

  - 空调主机、风机盘管系统的安装调试。

  - 空调制冷、热水系统的安装调试。

  - 空调控制系统的安装调试。

  - 空调水泵系统的安装调试。

  - 空调供暖系统（板式换热器）的安装调试。

  - 排风、新风管道系统的安装调试。

  - 风机减振、消音系统的安装调试。

  - 新风机组的制作、安装、调试。

- 设备运输及安全：

  - 需方责任

需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

  - 供方责任

供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

- 质保期：

  - 空调系统整体部分：

设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

  - 空调系统风机盘管部分：

设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

- 安装：

  - 严格按<工程施工规范>进行施工。

  - 供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

  - 严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

  - 遵守需方施工现场代表人员的指挥。

  - 施工工期：

    - 空调系统主体部分10天。排风系统5天。

    - 其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

- 售后服务：

  - 在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行零部件更换及维修；若因需方提供产品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理， 免费进行维修，收取相应材料成本费。

  - 在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行维修，收取相应材料成本费。

  - 在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

  - 供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为Ｂ级监控对象。

Ｂ级监控单位工作内容：

- 详细的客户档案(需供方配合提供)

- 客户空调系统运行、维修记录

- 季节性设备保养、调试记录

- 定期预警记录

- 专人负责及交接记录

  - 供方将不定期进行季节性客户走访。

  - 供方免费为需方培养两名空调操作人员。

  - 开通24小时技术支持电话：139-40404619

- 需方责任：

  - 提供合理的施工现场。

  - 提供不小于10平米的库房。

  - 提供专职现场协调人员。

  - 保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

  - 阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

  - 有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

  - 有义务对供方的工程价格进行保密。

- 供方责任：

  - 由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

  - 供方有义务协助需方采购各种材料， 并保证采购价格的合理性。

  - 施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

  - 保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

  - 新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

  - 保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

  - 三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

  - 室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

  - 空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

- 合同附件：

  - 施工明细图。

  - 现场施工规范。

  - 现场施工安全制度。

- 工程变更说明：

  - 供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

  - 工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

  - 工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

  - 本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元 。超过 部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

- 不可抗力：

  - 供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

  - 合同的价格不因不可抗力而改变。

- 仲裁：

  - 因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

  - 如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

- 合同生效：

本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

需方：                             供方：

日期：                             日期：